Мини-паспорт проекта

Разработка MVP сервиса анализа тональности отзывов об операторе связи

Исходная ситуация

Оператор связи получает текстовые отзывы и обращения клиентов. При большом объёме сообщений ручной просмотр затрудняет своевременное выявление негативных отзывов. Для учебного кейса рассматривается MVP автоматической классификации тональности и отбора отзывов для дальнейшего разбора.

| Поле паспорта | Описание |
| --- | --- |
| Название проекта | Разработка MVP сервиса анализа тональности отзывов об операторе связи |
| Заказчик | Руководитель клиентского сервиса оператора связи. |
| Пользователи результата | Аналитик CX, специалист поддержки; руководитель клиентского сервиса использует сводные результаты. |
| Проблема | Без автоматической первичной классификации сотрудникам приходится вручную просматривать множество текстов, что задерживает обнаружение негативных отзывов и затрудняет анализ повторяющихся жалоб. |
| Цель проекта | К концу учебного семестра разработать и продемонстрировать MVP, который классифицирует загруженные отзывы по тональности и позволяет выделить негативные отзывы для разбора. |
| Результат проекта | Репозиторий с воспроизводимыми экспериментами |
| Бизнес-эффект | Предполагаемое сокращение времени первичного отбора негативных отзывов; эффект проверяется сравнением на одной тестовой партии с ручной обработкой, Конкретные бизнес-KPI уточняются на этапе требований. |
| Срок | Один учебный семестр. |
| Входит в проект | Уточнение требований; подготовка разрешённого набора данных; обучение и сравнение с baseline; оценка качества; загрузка CSV; классификация; фильтр негативных отзывов; тестирование; демонстрация и документация. |
| Не входит в проект | Интеграция с CRM и внешними платформами; автоматические ответы клиентам; обработка обращений в реальном времени; промышленный мониторинг и круглосуточная поддержка; полноценная тематическая классификация жалоб. |
| Ключевые стейкхолдеры | Руководитель клиентского сервиса, руководитель CX, аналитик CX, специалист поддержки, владелец данных/ИБ, команда разработки, преподаватель как представитель учебной приёмки. |
| Ограничения | Семестр, учебные вычислительные ресурсы, ограниченный доступ к реальным отзывам; недопустимо использовать реальные персональные данные без разрешения. |
| Допущения | Будет доступен корректно размеченный набор отзывов; классы тональности и формат CSV можно согласовать; представитель заказчика сможет оценить демонстрацию. |
| Основные риски | Несовпадение учебных данных с реальными отзывами; дисбаланс классов; ошибки на сарказме и коротких текстах; низкий recall негативного класса; отсутствие доступа к подходящему корпусу. |
| Критерии успеха | MVP запускается по инструкции; проходит проверки Must из реестра; метрики рассчитаны на отложенной выборке и сопоставлены с baseline; ограничения модели описаны; результат продемонстрирован условному заказчику. |
| Неопределённости / TBD | Реальный корпус и его лицензия; итоговые пороги ML-метрик; допустимые форматы и объём партии; бизнес-KPI; представитель заказчика и результаты интервью. |